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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация

сельского поселения

АЛЕКСАНДРОВКА 

муниципального района

Кинель-Черкасский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2015г. № 32
[О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения Александровка от 28.04.2014 №20 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2015-2017 годы» (с изменениями и дополнениями)]


В целях повышения эффективности использования средств бюджета сельского поселения Александровка, руководствуясь распоряжением Администрации поселения Александровка от 30.04.2015 №15 «О разработке проектов постановлений Администрации поселения Александровка «О внесении изменений в муниципальные программы сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского района Самарской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. В наименованиях и по тексту постановления Главы сельского поселения Александровка от 28.04.2014 №20 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2015-2017 годы», заменить годы «2015-2017» на «2015-2020».


2. Внести изменения в постановление Главы сельского поселения Александровка от 28.04.2014 №20 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2015-2017 годы» (с изменениями и дополнениями), изложив муниципальную программу согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Александровские вести».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Александровка


      В.Н. Аверьянова
Приложение

к постановлению Администрации 

поселения Александровка

от  15.05.2015 № 32
Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2015-2020 годы»
(далее – муниципальная программа)

Паспорт
муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы
	муниципальная программа «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2015-2020 годы»

	Дата принятия решения о разработке муниципальной программы
	Распоряжение Главы сельского поселения Александровка от 25 февраля 2014 года № 5

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация сельского поселения Александровка

	Соисполнители муниципальной программы
	Отсутствуют

	Участники муниципальной  программы
	Отсутствуют

	Цель муниципальной программы
	Повышение качества и обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения

	Задача муниципальной программы
	Увеличение срока службы коммунальных сетей

	Показатели (индикаторы) муниципальной программы
	Снижение аварийности на водопроводных сетях

	Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации
	Отсутствуют

	Иные программы с указанием целей и сроков реализации
	Отсутствуют

	Планы мероприятий с указанием сроков реализации
	Отсутствуют

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Муниципальная программа реализуется в один этап: 2015-2020 годы

	Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы
	Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 2156,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 477,8 тыс. рублей;

2016 год – 573,5 тыс. рублей;

2017 год – 276,4 тыс. рублей;
2018 год – 276,4 тыс. рублей;

2019 год – 276,4 тыс. рублей;

2020 год – 276,4 тыс. рублей,
Из них:  

- объем средств областного бюджета, формируемых за счет стимулирующих субсидий, предоставляемых из областного бюджета с учётом выполнения показателей социально-экономического развития – 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 250,0 тыс. рублей;

2016 год – 250,0 тыс. рублей;

2017 год – 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей;

2019 год – 100,0 тыс. рублей;

2020 год – 100,0 тыс. рублей,
- объем средств бюджета поселения – 1256,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 227,8 тыс. рублей;

2016 год – 323,5 тыс. рублей;

2017 год – 176,4 тыс. рублей;
2018 год – 176,4 тыс. рублей;

2019 год – 176,4 тыс. рублей;

2020 год – 176,4 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы
	- повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения населению;

- снижение случаев аварий на водопроводе;

- снижение уровня износа объектов


1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Александровка, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Уровень износа объектов водоснабжения в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, составляет около 40%.

Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведёт к лавинообразному накапливанию недоремонта и падению надёжности коммунальных систем.

Утечки и неучтённый расход воды в системах водоснабжения сельского поселения Александровка достигает 20% от поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды в процессе производства и транспортировке ресурса до потребителей.

 Организация водоснабжения в границах сельского поселения Александровка в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к вопросам местного значения, в связи, с чем весь объем работ по восстановлению и реконструкции  водопроводных сетей с высокой степенью износа, а также установке энергосберегающего оборудования на объектах водоснабжения полностью ложится на сельское поселение Александровка и реализуется с привлечением бюджетных средств поселения.

Риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Риски реализации муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование негативного фактора (риска)
	Способ минимизации рисков

	1.
	Недостаточное финансирование  мероприятий муниципальной программы за счет средств  бюджета поселения
	Определение приоритетов для первоочередного финансирования,
привлечение средств областного бюджета, бюджета района бюджетов и внебюджетных источников на поддержку жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения

	2.
	Отсутствие подтверждающих документов для обоснования средств, запрашиваемых на финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы
	Разработка проектно-сметной документации и получения государственной экспертизы проектов вновь начинаемых объектов за счет средств бюджетов всех уровней

	3.
	Несоответствие (уменьшение) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным
	Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; 

оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы


2. Приоритеты и цели политики на муниципальном уровне в сфере жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Александровка, описание целей и задач муниципальной программы, конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы
Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным Государственной программой Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 №701, подпрограмма «Развитие систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения Самарской области» на 2014-2020 годы», основным из которых на муниципальном уровне является:

повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан.
Целью муниципальной программы является – повышение качества и обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения.
Первоочередной задачей для реализации намеченной цели является задача по увеличению срока службы коммунальных сетей.
В результате реализации намеченной цели ожидается получение следующих результатов муниципальной программы:

- повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения населению;

- снижение случаев аварий на водопроводе;

- снижение уровня износа объектов.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации мероприятий муниципальной программы: 2015-2020 годы.
4. Описание мер правового и муниципального регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Александровка, направленных на достижение цели  муниципальной программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2015-2020 годы», разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Александровка, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, утвержденным постановлением Главы сельского поселения Александровка от 30.12.2013 № 115 (в редакции постановления Главы сельского поселения Александровка от 11.09.2014 №37).
5. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации
Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы отражают результаты реализации мероприятий муниципальной программы, приведены в таблице 1. 
Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный

ход и итоги реализации муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя (индикатора) по годам

	
	
	
	2014 отчет
	2015 оценка
	Плановый период (прогноз)

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Цель. Повышение качества и обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения

	Задача 1. Увеличение срока службы коммунальных сетей

	1.1
	Снижение аварийности на водопроводных сетях
	%
	-
	20
	30
	35
	45
	50
	60


6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Перечень мероприятий отражен в Приложение 1 к муниципальной программе.

Система финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.
Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы является Администрация сельского поселения Александровка.
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 2156,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 477,8 тыс. рублей;

2016 год – 573,5 тыс. рублей;

2017 год – 276,4 тыс. рублей;

2018 год – 276,4 тыс. рублей;

2019 год – 276,4 тыс. рублей;

2020 год – 276,4 тыс. рублей,
Из них:  

- объем средств областного бюджета, формируемых за счет стимулирующих субсидий, предоставляемых из областного бюджета с учётом выполнения показателей социально-экономического развития – 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 250,0 тыс. рублей;

2016 год – 250,0 тыс. рублей;

2017 год – 100,0 тыс. рублей;

2018 год – 100,0 тыс. рублей;

2019 год – 100,0 тыс. рублей;

2020 год – 100,0 тыс. рублей,
- объем средств бюджета поселения – 1256,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 227,8 тыс. рублей;

2016 год – 323,5 тыс. рублей;

2017 год – 176,4 тыс. рублей;

2018 год – 176,4 тыс. рублей;

2019 год – 176,4 тыс. рублей;

2020 год – 176,4 тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета сельского поселения Александровка, путем уточнения по суммам и мероприятиям.
7. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной  программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий
муниципальной программы
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий муниципальной  программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной  программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле
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где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
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– плановое значение n-го показателя (индикатора);
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– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
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– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
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– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной  программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Приложение 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие

систем ЖКХ в сельском поселении Александровка

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской

области на 2015-2020 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2015-2020 годы»
	№ п/п
	Наименование, цели, задачи, мероприятия
	Ответственные исполнители (соисполнители) мероприятия
	Срок реализации
	Форма бюджетных ассигнований
	Объем финансирования по годам, тыс. рублей
	Источники финансирования
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего
	
	

	Цель. Повышение качества и обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения

	Задача 1. Увеличение срока службы коммунальных сетей

	1.1
	Ремонт водопровода села Александровка (замена металлических труб на пластиковые)
	Администрация сельского поселения Александровка
	2015-2020
годы
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	150,0

80,8
	100,0

100,0
	100,0

100,0
	100,0
100,0
	100,0
100,0
	100,0
100,0
	650,0

580,8
	Средства из областного бюджета, поступающие в виде субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития

Бюджет поселения
	Повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения населению

	1.2
	Ограждение водозабора в п. Безречье
	Администрация сельского поселения Александровка
	2015

год
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	50,0
	-
	-
	-
	-
	-
	50,0
	Бюджет поселения
	Повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения населению

	1.3
	Определение ЗСО водозаборов
	Администрация сельского поселения Александровка
	2015-2016

годы
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	100,0

-
	100,0

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	200,0

-
	Средства из областного бюджета, поступающие в виде субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития

Бюджет поселения
	Повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения населению

	1.4
	Приобретение и замена задвижек
	Администрация сельского поселения Александровка
	2016

год
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	-
	50,0

150,7
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	50,0

150,7
	Средства из областного бюджета, поступающие в виде субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития

Бюджет поселения
	Повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения населению

	1.5
	Приобретение гидрантов
	Администрация сельского поселения Александровка
	2015

год
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	30,0
	-
	-
	-
	-
	-
	30,0
	Бюджет поселения
	Повышение качества, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения населению

	1.6
	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения
	Администрация сельского поселения Александровка
	2015-2020
годы
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	67,0
	72,8
	76,4
	76,4
	76,4
	76,4
	445,4
	Бюджет поселения
	Снижение уровня износа объектов

	
	ИТОГО
	
	
	
	477,8
	573,5
	276,4
	276,4
	276,4
	276,4
	2156,9
	
	


1

