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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация
сельского поселения
АЛЕКСАНДРОВКА 
муниципального района
Кинель-Черкасский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  08.02.2016  № 7

[Об утверждении муниципальной
 программы «Комплексное развитие
 социальной инфраструктуры  сельского
 поселения Александровка Кинель-
Черкасского  района  Самарской области»
 на 2016 – 2025 годы]
	


В рамках    исполнения   положений    частей 1,2    статьи 5    Федерального закона от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений  в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь распоряжением Администрации поселения Александровка от 03.12.2015  № 36 «О  разработке муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского  района  Самарской области» на 2016 – 2025 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского  района  Самарской области» на 2016 – 2025 годы.
2.Установить, что расходные обязательства сельского поселения Александровка, возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются сельским поселением Александровка самостоятельно за счет средств бюджета сельского поселения Александровка в   пределах   общего    объема   бюджетных  ассигнований,
предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год и плановый период главному   распорядителю    средств
бюджета поселения - Администрации сельского поселения Александровка на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Александровские вести».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава сельского поселения 
Александровка			                                                  В.Н. Аверьянова




         
















Утверждена
                                                                      постановлением Администрации
поселения Александровка
от  08.02. 2016 №  7













МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры  сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского  района  Самарской области» на 2016 – 2025 годы
 (далее – муниципальная программа)













ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	Наименование муниципальной программы
	муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского  района  Самарской области» на 2016 – 2025 годы

	Дата принятия решения о разработке муниципальной программы
	Распоряжение Администрации поселения Александровка от 3 декабря 2015 года № 36


	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация сельского поселения Александровка

	Соисполнители муниципальной программы
	Отсутствуют

	Участники муниципальной  программы
	Отсутствуют

	Цель муниципальной программы
	-создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан сельского поселения Александровка в муниципальных учреждениях культуры и спорта

	Задачи муниципальной программы
	- достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Александровка объектами социальной инфраструктуры  в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

	Показатели (индикаторы)  муниципальной программы
	-обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, посетительских мест на 1 тыс. населения;
-обеспеченность плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями, м2 на  1000 жителей;
-обеспеченность спортивными залами, м2 на 1000 жителей

	Подпрограммы с указанием целей и сроков реализации
	Отсутствуют

	Иные программы с указанием целей и сроков реализации
	Отсутствуют

	Планы мероприятий с указанием сроков реализации
	Отсутствуют

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Муниципальная программа реализуется в два этапа: 
I этап  -2016-2020 годы
II этап -2021-2025 годы

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета поселения составляет 50600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 5000,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021-2025 годы – 45600,0тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- обеспечение доступности населения к объектам социальной инфраструктуры сельского поселения Александровка;
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Александровка объектами социальной инфраструктуры  в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 
- создание условий для динамичного социально-культурного развития сельского поселения Александровка 



















1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере развития социальной инфраструктуры   сельского поселения Александровка, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Одним из важнейших направлений в работе органов местного самоуправления является обеспечение деятельности социально-культурной сферы: создание условий для гармоничного духовно-нравственного и эстетического развития населения, создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом, организации досуга молодежи, профилактика асоциального поведения, патриотическое воспитание молодежи, проживающей на территории сельского поселения Александровка. 
Для реализации выше указанных направлений необходимо проведение мероприятий по укреплению и совершенствованию материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры, обеспечение безопасности и качества, используемых населением объектов, достижения расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Александровка объектами социокультурной сферы в соответствии с установленными нормативами градостроительного проектирования. 
При этом в соответствии со статьей 14 главы 3  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям сельского поселения в сфере развития социальной инфраструктуры  относятся только  комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта. 
           Организация медицинского обслуживания и образовательного процесса на территории сельского поселения относится к государственным полномочиям, а укрепление муниципальной материально - технической базы, переданной государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере образования, является    полномочиями  муниципального района.  
Деятельность  системы здравоохранения на территории сельского поселения Александровка   представлена офисом врача общей практики в с. Александровка,  мощностью  80 посещений  в смену,  стоматологическим кабинетом в с. Александровка  и  фельдшерско-акушерским пунктом в п. Безречье, относящимся к ГБОУ СО «Кинель-Черкасская центральная районная больница».    
   Образовательные услуги на территории сельского поселения Александровка  предоставляются государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с. Александровка, на 480 мест, структурным подразделением ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Александровка   муниципального района Кинель – Черкасский  Самарской области  детский сад «Росинка» на 60 мест.
Деятельность учреждений здравоохранения  сельского поселения Александровка, содержание и улучшение их материально-технической базы  обеспечивается реализацией мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства  Самарской области от 27.11.2013 №674.
        Деятельность образовательных учреждений сельского поселения Александровка строится на основании  положений государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 года № 6.
Содержание и улучшение  материально-технической базы, переданной государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере образования на территории сельского поселения Александровка, осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Укрепление муниципальной материально – технической базы, переданной государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере образования на территории муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2016 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Кинель-Черкасского района от 07.07.2015 №633.
        Деятельность в сфере развития социальной инфраструктуры культурно-досуговых учреждений  и спортивных объектов на территории сельского поселения Александровка призвана обеспечить вновь разрабатываемая муниципальная программа сельского поселения Александровка «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского  района  Самарской области» на 2016 – 2025 годы (далее-муниципальная программа). Муниципальная  программа   определяет цель, задачи развития на  долгосрочный период,  показатели (индикаторы) развития, объемы финансирования и ожидаемые результаты, которые необходимо достичь реализацией  намеченных мероприятий. 
Функции по  созданию  условий для организации досуга, организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотеки, организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью выполняет на территории сельского поселения Александровка  культурно – досуговое учреждение  на 160  посетительских мест и библиотеки на 10000 единиц хранения, построенное в 1979 году,  в котором капитальный  ремонт не проводился на протяжении 34 лет  и только в 2013 году была проведена реконструкция здания, включающая в себя замену отопительной системы и замене оконных блоков. До настоящего времени не улучшено эстетическое состояние  помещений.
 Не обеспечены объектами культуры: п.Безречье, с.Степановка, с.Березовка п.Малореченск. Однако, исходя из   численности населения в данных населенных пунктах, нет необходимости строить на их территории  культурно-досуговые учреждения и спортивные объекты.
Устаревшая материально-техническая база культурно-досугового учреждения является одной из основных проблем низкой посещаемости культурно-досуговых мероприятий, отсутствия желания у жителей населенных пунктов сельского поселения проводить в нем досуг.  Решить проблему укрепления материально-технической базы культурно-досугового центра сельского поселения Александровка, а также обеспечить выполнение показателя обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями возможно за счет реконструкции помещений КДЦ, и обновления оборудования и инвентаря.
Важной основой активной творческой жизни, благополучия человека является вопрос формирования здорового образа жизни. Развитие массового физкультурного движения, пропаганда здорового образа жизни и развитие массовой физкультуры является важным направлением в работе Администрации сельского поселения Александровка.	         
Для развития на территории сельского поселения Александровка физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий действуют две спортивные площадки, футбольное поле и спортивный зал при ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Александровка, требующий, как и образовательное учреждение в целом, капитального ремонта. 
         Не достаточная обеспеченность  населения сельского поселения спортивными объектами их техническое состояние, не отвечающее нормативным требованиям, создают проблемы в проведении спортивных мероприятий, снижают число участников.  
Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного    жилищного        строительства»,      СНиП    2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения сельского поселения Александровка.
Расчет нормативной обеспеченности сельского поселения Александровка объектами социальной инфраструктуры приведен в таблице 1.
Приведенный расчет нормативной обеспеченности произведен на расчетную численность  1602 человека, при существующий численности сельского поселения Александровка на 01.01. 2015 года  1119 человек.
Расчет нормативной обеспеченности сельского поселения Александровка детскими дошкольными учреждениями показывает, что население сельского поселения  даже при увеличении жителей до расчетной численности -1602 человека, не будет испытывать  недостатка в детских дошкольных учреждениях. В настоящий
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                                                                                                                                                                          Таблица 1
Расчет нормативной обеспеченности сельского поселения Александровка
объектами социального и культурно-бытового обслуживания
Расчет приведен на перспективную численность населения 1602 чел.
	№№
п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.ИЗМ.
	НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
на 1 тыс. чел.
	РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ

	СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
	НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Учреждения народного образования

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	место
	70% детей дошкольного возраста (126 чел.)
	90
	90
	0

	1.2
	Общеобразовательные школы
	учащиеся
	100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы 115–чел.) и 75% детей – средним образованием 
(X-XI классы 45–чел.)
	150
	480
	0

	1.3
	Внешкольные учреждения 
	место
	10% от общего числа школьников
	16
	--
	16

	2
	Учреждения здравоохранения:

	2.1
	ОВОП
	посещ. в смену
	по заданию на проектирование
	80
	30
	--

	2.2
	ФАП
	объект
	по заданию на проектирование
	--
	--
	--

	2.3
	Аптеки
	объект
	по заданию на проектирование
	--
	--
	--

	3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	3.1
	Плоскостные физкультурно - спортивные сооружения
	м2
	на 1 тыс. жителей -
1950
	3124
	1900
	1224 

	3.2
	Спортивные залы
	м2 площади пола
	 1тыс. жит. – 200
	320
	110
	[bookmark: _GoBack]210

	4
	Учреждения культуры и искусства:

	4.1
	Клубы сельских поселений
	посетительское место\1 тыс. жителей
	150
	270
	160
	90

	4.2
	Библиотеки сельских поселений
	тыс. ед. хранения
чит. место
	5
4
	8
7
	10
0
	0
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момент  детский сад «Росинка» на 60 мест посещают 52 человека, т.е. показатель обеспеченности  детскими дошкольными учреждениями    в   настоящий      момент
составляет 1153 места на 1000 детей  в возрасте от одного до шести лет включительно. При условии дальнейшего роста рождаемости имеется возможность
увеличить мощность детского сада «Росинка» до 90 мест,  за счет имеющихся свободных площадей, сдающихся в настоящий момент в аренду.
Полностью обеспечено население образовательными учреждениями общего среднего образования, при расчетной  мощности в 150 мест, имеется 480 мест. Однако здание  средней общеобразовательной школы в с. Александровка требует капитального ремонта. Сметный расчет на проведение капитального ремонта на сумму 49,6 млн. рублей подготовлен, прошел  государственную экспертизу и на данный момент    заявка на проведение ремонтных работ  направлена в Министерство образования и науки  Самарской области.
 Проведение капитального ремонта позволит улучшить техническое состояние помещений образовательного учреждения, включая спортивный зал, который на данный момент является единственным спортивным залом на территории сельского поселения и практически полностью покрывает показатель нормативной обеспеченности населения спортивными залами, учитывая численность населения по состоянию на 01.01.2015 года.  
Показатель нормативной обеспеченности населения поселения плоскостными сооружениями планируется достичь проектированием и строительством многофункциональной спортивной площадки площадью 1800 кв.м на территории села Александровка.
Ниже норматива показатель обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями, однако, существующее здание позволяет при необходимости увеличить  мощность до необходимых 270 посетительских мест реконструкцией культурно-досугового центра сельского поселения, которая позволила бы не только улучшить эстетическое состояние помещений, но достичь нормативного показателя.    
 Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования развития социальной инфраструктуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение внебюджетного финансирования.
Риск усиления разрыва между современными требованиями к состоянию материально-технической базы социальной инфраструктуры, ее техническому оснащению  и ее фактическим состоянием может повлечь существенное снижение качества и доступности муниципальных услуг в указанной сфере.
Возникновение риска обусловлено недостаточностью объемов бюджетных
средств на проведение модернизации отраслей культуры и спорта. Для снижения негативных последствий риска в рамках реализации муниципальной программы предусматривается проведение мероприятий, направленных на развитие и укрепление материально-технической базы социальной инфраструктуры.
Административные риски связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры и спорта, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы; ежегодный анализ результативности реализации муниципальной программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
2.Приоритеты и цели на муниципальном уровне в сфере развития социальной инфраструктуры   сельского поселения Александровка, цели и задачи муниципальной программы, конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития социальной инфраструктуры сельского поселения   определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Самарской области муниципальными правовыми актами сельского поселения Александровка:
-стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129);
-стратегией развития сферы культуры в Самарской области на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 13 июля 2011 года № 321);
    -государственной программой Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области о 27.11.2013 №682);
-государственной программой Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2018 годы» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 683);
-государственной программой Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 года № 6.
Реализация муниципальной программы будет направлена на улучшение состояния социальной инфраструктуры сельского поселения Александровка, развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и спорта, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в данных учреждениях.
Целью данной муниципальной программы определено: создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан сельского поселения Александровка в муниципальных учреждениях культуры и спорта.
Для достижения цели необходимо программными мероприятиями решить следующие основные задачи:
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Александровка объектами социальной инфраструктуры  в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, позволит: 
- обеспечить доступность населения к объектам социальной инфраструктуры сельского поселения Александровка;
- достичь расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Александровка   объектами   социальной    инфраструктуры  в    соответствии     с
нормативами градостроительного проектирования; 
- создаст условия для динамичного социально-культурного развития сельского поселения Александровка.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок    реализации    муниципальной     программы  - 2016-2025 годы. Муниципальная программа реализуется в два  этапа. I этап – 2016-2020 годы;
II этап – 2021-2025 годы.
 4. Описание мер правового и муниципального регулирования  в сфере развития социальной инфраструктуры   сельского поселения Александровка, направленных на достижение цели муниципальной программы
Муниципальная программа         «Комплексное        развитие     социальной
инфраструктуры  сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского  района  
Самарской области» на 2016 – 2025 годы разработана в соответствии с:
- федеральным  законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об  общих    принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	- основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;
        - государственной программой Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №682);
- государственной программой Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2018 годы» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 683);
- государственной программой Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 года № 6;
- постановлением Главы сельского поселения Александровка от 30.12.2013 № 115 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области».
5. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации
Показатели (индикаторы)     муниципальной     программы     отражающие результаты реализации мероприятий муниципальной программы  приведены в таблице 2.
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя (индикатора) по годам

	
	
	
	2014 отчет
	2015 оценка
	Плановый период (прогноз)

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025
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	1.1
	Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа
	посетительских мест/ 1 тыс. жителей
	143
	143
	143
	143
	143
	143
	150
	150

	1.2
	Обеспеченность плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями 
	м2 на  1000 жителей
	1700
	1700
	1700
	1700
	1700
	1700
	1950
	1950

	1.3
	Обеспеченность спортивными залами
	м2 на 1000 жителей
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	200
	200


6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в Приложение 1 к муниципальной программе.
Система финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной
программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства. 
  Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы является Администрация сельского поселения Александровка. 
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы - за счет средств бюджета поселения составляет 50600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 5000,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021-2025 годы – 45600,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы на 2016-2020 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета поселения Александровка.
Объемы финансирования муниципальной программы на 2021-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение срока действия муниципальной программы.
7. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной  программы  и оценку эффективности реализации муниципальной  программы.
1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы 
Степень выполнения мероприятий муниципальной  программы   за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 
Степень выполнения мероприятий муниципальной  программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной  программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной  программы  на конец отчетного года.
Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:
а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):
путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);
б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):
	путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы  за все отчетные годы.
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Критерии комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы установлены приложением 5 к Порядку принятия решений о разработке, формирования и   реализации муниципальных программ сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области, утвержденному постановлением Главы сельского поселения Александровка 	от 30.12.2013	№115.

                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Комплексное развитие 
                                                                                                                                                                                                               социальной инфраструктуры  сельского поселения 
                                                                                                                                                                                                     Александровка Кинель-Черкасского  района 
                                                                                                                                                                                                 Самарской области» на 2016 – 2025 годы
Перечень основных  мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского  района  Самарской области» на 2016 – 2025 годы
	№
 п/п
	Наименование цели, задачи, основного мероприятия
	Ответственные исполнители (соисполнители) основного мероприятия
	Срок реализации
	Форма бюджетных ассигнований
	Объем финансирования по годам, тыс. рублей 
	Источники финансирования
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-
2025 
	Всего
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	1.1
	1.Проектирование и реконструкция культурно-досугового центра сельского поселения
	Администрация сельского поселения Александровка
	2024 год
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	-
	-
	45600,0
	45600,0
	Средства бюджета поселения
	Достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Александровка объектами социальной инфраструктуры  в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

	1.2
	2.Проектирование и строительство многофункциональной спортивной площадки 
	Администрация сельского поселения Александровка
	2019 год
	Бюджетные инвестиции
	-
	-
	-
	5000,0
	-
	-

	5000,0
	Средства бюджета поселения
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