РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация

сельского поселения

АЛЕКСАНДРОВКА

муниципального района

Кинель-Черкасский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________ № __

[О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения Александровка от 28.04.2014 №21 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы»]

Руководствуясь распоряжением Администрации поселения Александровка от 17.08.2016 №31 «О внесении изменений в муниципальные программы сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского района Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Главы сельского поселения Александровка от 28.04.2014 №21 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы» следующие изменения:

в муниципальной программе «Дорожная деятельность в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная программа):

в тексте муниципальной программы:

### приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Александровские вести».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Александровка			                                                  В.Н. Аверьянова

Приложение к постановлению Администрации

поселения Александровка от___________ № ___

Приложение 1

к муниципальной программе «Дорожная деятельность

в сельском поселении Александровка муниципального

района Кинель-Черкасский Самарской области»

на 2015-2020 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы

| № п/п | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) основного мероприятия | Срок реализации | Форма бюджетных ассигнований | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |  |
| Цель. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Александровка, обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение протяженности, а также достижение требуемого технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения Александровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.Содержание дорог местного значения сельского поселения Александровка в зимнее время | Администрация сельского поселения Александровка | 2015 -2020 годы | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16,0 16,0 502,9 | - - 550,0 | - - 510,0 | - - 510,0 | - - 510,0 | - - 510,0 | 16,0 16,0 3092,9 | Средства из областного бюджета-всего: в т.ч.,за счет стимулирующих субсидий Средства из бюджета поселения | Снижение аварийности на дорогах |
| 1.2. | 2. Ремонт дорог местного значения по ул.А.Толстого в с.Александровка | Администрация сельского поселения Александровка | 2016 год | Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. | 769,3 | 572,0 | - | - | - | - | 1341,3 | Средства из бюджета поселения | Снижение аварийности на дорогах |
| 1.3. | 3.Ремонт дорог в п.Безречьеул.Центральная в с.Степановка ул.Полевая | Администрация сельского поселения Александровка | 2015 год | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | - | - | - | - | - | - | - | Средства из бюджета поселения | Увеличение протяженности отремонтированных автодорог |
| 1.4. | 4.Ямочный ремонт дороги в с. Александровка ул. Рабочая школьный маршрут | Администрация сельского поселения Александровка | 2015 год | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 100,0 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 100,0 | Средства из областного бюджета-всего: в т.ч.,за счет стимулирующих субсидий |  |
| 1.5. | 5.Ямочный ремонт дорог местного значения | Администрация сельского поселения Александровка | 2016 год | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | - | 401,0 | - | - | - | - | 401,0 | Средства из бюджета поселения | Увеличение протяженности отремонтированных автодорог |
| 1.6. | 6.Отсыпка и грейдирование дорог | Администрация сельского поселения Александровка | 2016- 2020 годы | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | - | 379,7 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 903,7 | Средства из бюджета поселения | Снижение аварийности на дорогах |
| Задача 2. Контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 7.Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация сельского поселения Александровка | 2016 год | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | - | 135,7 | - | - | - | - | 135,7 | Средства из бюджета поселения | Повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения |
| 2.2 | 8.Нанесение дорожной разметки | Администрация сельского поселения Александровка | 2016 год | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения |
| 2.3. | 9.Разработка схемы ПДД (правил дорожного движения) | Администрация сельского поселения Александровка | 2016 год | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | - | 18,0 | - | - | - | - | 18,0 | Средства из бюджета поселения | Повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1388,2 | 2056,4 | 641,0 | 641,0 | 641,0 | 641,0 | 6008,6 |  |  |