Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2019-2027годы» в 2023 году
1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа«Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2019-2027 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Александровка от 26.04.2018 № 31.
2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является повышение качества и обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения.
Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующей задачи:
- увеличение срока службы коммунальных сетей.
3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
В 2023 году в рамках муниципальной программы в сфере ЖКХ был проведен  ремонт водопровода в  селе Александровка  на улицах Советская и Школьная.
 Приобретены резервные насосы  на водяные скважины в селе Александровка  в поселке Безречье, а так  же  были заменены  насосы на скважинах в п. Безречье и в с.Александровка.
В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения» уплачены взносы на проведение капитального ремонта мест общего пользования в многоквартирном доме.
[bookmark: _GoBack]3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год
Таблица1
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ,%
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Снижение аварийности на водопроводных сетях
	%
	50
	50
	100
	Акта выполненных работ

	
	Среднее значение по показателям (индикаторам)  программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы 
	
	
	
	100%
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
В 2023 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:
- по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения;
- приобретение оборудования по объектам ЖКХ;
Мероприятия муниципальной программы выполнены в 2023 году в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 2/2=100%
3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):  
Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2023 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
  - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.
3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования,  руб.
	Исполнение,  руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения
	100 931,45
	100 931,45
	100,0
	

	3.
	Приобретение оборудования по объектам ЖКХ
	55 500,0
	55 500,0
	100,0
	

	4.
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения
	44 700,0
	44 700,0
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	201 131,45
	201 131,45
	100,0
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
Муниципальное задание отсутствует.
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.
3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования.
Правовое регулирование в сфере ЖКХ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Александровка, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, утвержденным постановлением Главы сельского поселения Александровка от 30.12.2013 № 115.
3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

,
1,0
R=   _____1_____х 100%= 100%
156 431,45
156 431,45
где N– количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Александровка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 30.12.2013 №115, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более или равном 80 процентов или менее или равном    100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов;
На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы –100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.
3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
В целях повышения качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2027 годы.


Глава сельского поселения Александровка		    В.Н.Аверьянова
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