Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Александровка на 2019-2027 годы» в 2023 году
1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Александровка на 2019-2027 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Александровка от 26.04.2018 № 32.
                 2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является – комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения.
Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующей задачи:
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения Александровка;
- увеличение срока службы инженерных сетей;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения.
              3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
В 2023 году были продолжены работы по благоустройству территорий сельского поселения Александровка в рамках действующей муниципальной программы. К исполнению были запланированы следующие мероприятия:
инициативный проект «Благоустройство детской игровой площадки «Мир детства» в селе Александровка»;
прочие мероприятия по благоустройству;
санитарная очистка территории;
ликвидация несанкционированных свалок.
Были организованы и проведены мероприятия по скашиванию сорной растительности, спилу деревьев и вырубке кустарников, дезинсекции территорий.
            Также были выполнены работы по санитарной уборке села, обработке парка памяти и кладбища в с.п. Александровка от клеща. 
Производилась оплата за потребление электроэнергии  фонарей уличного  освещения, а также замена  и ремонт фонарей уличного освещения.
В рамках мероприятия муниципальной программы на территории с.п.Александровка в 2023 году реализовывался инициативный проект «Благоустройство детской игровой площадки «Мир детства» в селе Александровка».






Таблица1

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы *,%
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Количество мест общего пользования в отношении которых выполнены работы по благоустройству
	ед
	2
	2
	100
	

	2
	Замена ламп уличного освещения
	ед
	10
	10
	100
	

	3
	Доля очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории от общей площади сельского поселения
	%
	90
	90
	100
	

	4
	Количество инициативных проектов, находящихся в стадии реализации
	единиц
	1
	1
	100
	

	
	Среднее значение по показателям (индикаторам)  программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы
	
	
	
	100
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
[bookmark: _GoBack]В 2023 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:
инициативный проект «Благоустройство детской игровой площадки «Мир детства» в селе Александровка»;
прочие мероприятия по благоустройству;
санитарная очистка территории;
ликвидация несанкционированных свалок.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 4/4=100%
            3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):  
Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2023 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
  - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.
        3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования, руб.
	Исполнение, руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Прочие мероприятия по благоустройству
	187 629,80
	187 629,80
	100,0
	

	2.
	Инициативный проект «Благоустройство детской игровой площадки «Мир детства» в селе Александровка»
	6 300,0
	6 300,0
	100,0
	

	3.
	Санитарная очистка территорий
	219 998,94
	219 998,94
	100,0
	

	4.
	Ликвидация несанкционированных свалок
	     300 000,0
	300 000,0
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	713 928,74
	713 928,74
	100,0
	


3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
       Муниципальное задание отсутствует.                          
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.
              3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.
           3.9.Результаты реализации мер государственного и правового регулирования:
Правовое регулирование в сфере благоустройства территорий осуществляется на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Главы сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 30.12.2013 №115.
          3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:


,

1,0+1,0+1,0+1,0
R=   _______3_______х 100%= 100%
713 928,74
713 928,74

где N– количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Александровка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 30.12.2013 №115, эффективность реализации муниципальной  программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.
На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы –100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.
3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
В целях выполнения мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения и создания лучших социально-бытовых условий проживания населения продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019 – 2027 годы.



Глава сельского поселения  Александровка			 В.Н.Аверьянова
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Ãîäîâîé îò÷åò î õîäå ðåàëèçàöèè è îöåíêå

 

ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû 

«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Àëåêñàíäðîâêà

 

íà 2019

-

2027

 

ãîäû»

 

â 2023

 

ãîäó

 

1.Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, èíîé ïðîãðàììû, 

âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

:

 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà

 

«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

 

Àëåêñàíäðîâêà íà 2019

-

2027

 

ãîäû»

 

(äàëåå

-

ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà)

 

óòâåðæäåíà 

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà

 

îò 

26

.

04

.2018

 

¹

 

32

.

 

                 

2.Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, èíîé ïðîãðàììû, 

âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

:

 

Öåëüþ

 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ 

–

 

êîìïëåêñíîå ðåøåíèå ïðîáëåì 

áëàãîóñòðîéñòâà ïî óëó÷øåíèþ ñàíèò

àðíîãî è ýñòåòè÷åñêîãî âèäà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ

.

 

Äîñòèæåíèå öåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ îáåñïå÷èòü çà ñ÷åò ðåøåíèÿ 

ñëåäóþù

åé

 

çàäà÷

è

:

 

-

 

ïîâûøåíèå óðîâíÿ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà è ñàíèòàðíîãî ñîäåðæàíèÿ íàñåëåííûõ 

ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Àëåêñàíäðîâêà;

 

-

 

óâåëè÷åíèå ñðîêà ñëóæáû èíæåíåðíûõ ñåòåé;

 

-

 

óëó÷øåíèå ñàíèòàðíîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïîñåëåíèÿ

.

 

              

3.Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, èíîé ïðîãðàììû, âõîäÿùèõ â ñî

ñòàâ ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû)

:

 

3.1. Êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû, äîñòèãíóòûå çà îò÷åòíûé ïåðèîä

 

Â 2023

 

ãîäó

 

áûëè ïðîäîëæåíû ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé ñå

ëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Àëåêñàíäðîâêà â ðàìêàõ äåéñòâóþùåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû. Ê èñïîëíåíèþ áûëè 

çàï

ëàíèðîâàíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

 

èíèöèàòèâíûé ïðîåêò «

Áëàãîóñòðîéñòâî äåòñêîé èãðîâîé ïëîùàäêè «Ìèð äåòñòâà» â ñåëå 

Àëåêñàíäðîâêà

»;

 

ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó;

 

ñàíèòàðíàÿ î÷èñòêà òåððèòîðèè;

 

ëèêâèäàöèÿ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê.

 

Áûëè î

ðãàíèçîâàíû è ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñêàøèâàíèþ ñîðíîé ðàñòèòåëüíîñòè

, 

ñïèëó äåðåâüåâ è âûðóáê

å

 

êóñòàðíèêîâ, äåçèíñåêöèè òåððèòîðèé.

 

            

Òàêæå áûëè âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå ñåëà, îáðàáîòêå ïàðêà ïàìÿòè è 

êëàäáèùà â ñ.ï. Àëåêñàíäðîâêà îò êëåùà. 

 

Ïðîèçâîäèëàñü

 

îïëàòà çà ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè  ôîíàðåé óëè÷íîãî  îñâåùåíèÿ, à 

òàêæå çàìåíà  è ðåìîíò ôîíàðåé óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ.

 

Â

 

ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

íà òåððèòîðèè ñ.ï.Àëåêñàíäðîâêà

 

â 2023

 

ãîäó ðåàëèçîâûâàëñÿ èíèöèàòèâíûé ïðîåêò 

«Áëàãîóñòðîéñòâî äåòñêîé èãðîâîé ïëîùàäêè «Ìèð 

äåòñòâà» â ñåëå Àëåêñàíäðîâêà»

.

 

 

 

 

 

 

 

