Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Александровка на 2019-2030 годы» в 2025 году

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа«Благоустройство территории сельского поселения Александровка на 2019-2030 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрациисельского поселения Александровка от 26.04.2018 № 32.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Цельюмуниципальной программы является – комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения.
Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения Александровка;
- увеличение срока службы инженерных сетей;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
- реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей сельского поселения.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
В 2026 году были продолжены работы по благоустройству территорий сельского поселения Александровка в рамках действующей муниципальной программы. К исполнению были запланированы следующие мероприятия:
инициативный проект «Мы помним» - благоустройство территории, прилегающей к обелиску памяти павших в годы Великой Отечественной войны в селе Александровка;
прочие мероприятия по благоустройству;
санитарная очистка территории;
содержание мест захоронения.
Были организованы и проведены мероприятия по скашиванию сорной растительности, спилу деревьев и вырубке кустарников, дезинсекции территорий.
          В рамках мероприятия «содержание мест захоронения» проведена инвентаризация 5 кладбищ сельского поселения
Производиласьоплата за потребление электроэнергии фонарей уличного  освещения, а также замена  и ремонт фонарей уличного освещения.
В рамках мероприятия муниципальной программы на территории сельского поселения Александровка в 2025 году реализовывался инициативный проект «Мы помним» - благоустройство территории, прилегающей к обелиску памяти павших в годы Великой Отечественной войны в селе Александровка. Проведена работа по  покраске скамеек для отдыха в парке памяти с.Александровка.



3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период
Таблица1


	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы *,%
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Количество мест общего пользования в отношении которых выполнены работы по благоустройству
	ед
	2
	2
	100
	

	2
	Замена ламп уличного освещения
	ед
	12
	12
	100
	

	3
	Доля очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории от общей площади сельского поселения
	%
	91
	91
	100
	

	4
	Количество инициативных проектов, находящихся в стадии реализации
	единиц
	1
	1
	100
	

	
	Среднее значение по показателям (индикаторам)  программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы
	
	
	
	100
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
В 2025 году в рамках муниципальной программы были запланированы следующие мероприятия:
инициативный проект «Мы помним» - благоустройство территории, прилегающей к обелиску памяти павших в годы Великой Отечественной войны в селе Александровка;
прочие мероприятия по благоустройству;
санитарная очистка территории;
содержание мест захоронения.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки.Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 4/4=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):  
Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
  - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования, тыс.руб.
	Исполнение, тыс.руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Прочие мероприятия по благоустройству
	25,3
	25,3
	100,0
	

	2.
	Инициативный проект «Мы помним» - благоустройство территории, прилегающей к обелиску памяти павших в годы Великой Отечественной войны в селе Александровка
	6,0
	6,0
	100,0
	

	3.
	Санитарная очистка территорий
	150,0
	150,0
	100,0
	

	4.
	Содержание мест захоронений
	          303,2
	303,2
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	484,5
	484,5
	100,0
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
       Муниципальное задание отсутствует.                          
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:
Правовое регулирование в сфере благоустройства территорий осуществляется на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Главы сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 30.12.2013 №115.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:


,

1,0+1,0+1,0+1,0
R=   _______3_______х 100%= 100%
484,5
        484,5

где N– количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Александровка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 30.12.2013 №115, эффективность реализации муниципальной  программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.
На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы –100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
В целях выполнения мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения и создания лучших социально-бытовых условий проживания населения продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Александровка Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2019 – 2030 годы в 2026 году
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Ãîäîâîé îò÷åò î õîäå ðåàëèçàöèè è îöåíêå

 

ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ 

Àëåêñàíäðîâêà

 

íà 2019

-
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ãîäû»

 

â 2025

 

ãîäó

 

 

1.Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, èíîé 

ïðîãðàììû, 

âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

:

 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà

«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

 

Àëåêñàíäðîâêà íà 2019

-

2030

 

ãîäû»

 

(äàëåå

-

ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà)

 

óòâåðæäåíà 

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà

 

îò 

26

.

04

.2018

 

¹

 

32

.

 

 

2.Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, èíîé 

ïðîãðàììû, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

:

 

Öåëü

þìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû

 

ÿâëÿåòñÿ 

–

 

ê

îìïëåêñíîå ðåøåíèå ïðîáëåì 

áëàãîóñòðîéñòâà ïî óëó÷øåíèþ ñàíèòàðíîãî è ýñòåòè÷åñêîã

î âèäà òåððèòîðèè 

ïîñåëåíèÿ

.

 

Äîñòèæåíèå öåëè 

ìóíèöèïàëüíîé

 

ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ îáåñïå÷èòü çà ñ÷åò 

ðåøåíèÿ ñëåäóþù

èõ

 

çàäà÷

:

 

-

 

ï

îâûøåíèå óðîâíÿ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà è ñàíèòàðíîãî ñîäåðæàíèÿ 

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà

;

 

-

 

ó

âåëè÷åíèå ñðîêà ñëóæáû èíæåíåðíûõ ñåòåé

;

 

-

 

ó

ëó÷øåíèå ñàíèòàðíîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïîñåëåíèÿ

;

 

-

 

ð

åàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, èìåþùèõ ïðèîðèòåòíîå çíà÷åíèå äëÿ æèòåëåé 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

.

 

 

3.Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëü

íîé 

ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, èíîé ïðîãðàììû, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

:

 

3.1. Êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû, äîñòèãíóòûå çà îò÷åòíûé ïåðèîä

 

Â 2026

 

ãîäó

 

áûëè ïðîäîëæåíû ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé 

ñå

ëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà â ðàìêàõ 

äåéñòâóþùåé ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû. Ê èñïîëíåíèþ áûëè çàïëàíèðîâàíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

 

èíèöèàòèâíûé ïðîåêò «

Ìû ïîìíèì» 

-

 

áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè, 

ïðèëåãàþùåé ê îáåëèñêó ïàìÿòè ïàâøèõ â ãîäû Â

åëèêîé 

Î

òå÷åñòâåííîé âîéíû

 

â 

ñåëå Àëåêñàíäðîâêà

;

 

ïðî÷èå ì

åðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó;

 

ñàíèòàðíàÿ î÷èñòêà òåððèòîðèè;

 

ñîäåðæàíèå ìåñò çàõîðîíåíèÿ

.

 

