Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы в 2025 году
1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа«Дорожная деятельность в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы(далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрациисельского поселения Александровка от 26.04.2018 № 30.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Цельюмуниципальной программы является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Александровка, обеспечение безопасности дорожного движения.
Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:
- увеличение протяженности, а также достижение требуемого технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения Александровка;
- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
В 2025 году для отсыпки дорог местного значения был закуплен щебень в количестве 100 тонн, произведена отсыпка по улицам Молодежная и Школьная в селе Александровка. 
В течении года производились отсыпка и грейдирование дорог в с.Александровка и в других населенных пунктах сельского поселения.
В рамках муниципальной программы в зимний период производились работы  по  очистке дорог от снега в селе Александровка, селе Степановка, поселке Безречье было задействовано 2 единицы техники.



3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год

Таблица1
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ,%
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния грунтовых дорог сельского поселения (грейдирование улично-дорожной сети)
	км
	14
	14
	100
	

	2.
	Содержание улично-дорожной сети в зимнее время
	км
	35
	35
	100
	

	
	Среднее значение по показателям (индикаторам)  программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы 
	
	
	
	100%
	




3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
В 2025 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были выполнены работы:
- содержание дорог местного значения сельского поселения Александровка в зимнее время;
- ремонт дорог местного значения;
- отсыпка и грейдирование дорог;
- содержание дорог местного значения.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составила100%: 4/4=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):  
Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
  - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования, тыс.руб.
	Исполнение, тыс.руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	содержание дорог местного значения
	595,7
	436,7
	73,3
	[bookmark: _GoBack]Экономия образовалась в связи с тем, что оплата за электроэнергию за декабрь 2025г, фактически произведена в январе 2026г

	2.
	отсыпка и грейдирование дорог 
	283,0
	283,0
	100,0
	

	3.
	содержание дорог местного значения сельского поселения Александровка в зимнее время
	179,2
	179,2
	100,0
	

	4.
	ремонт дорог местного значения
	2020,2
	1977,1
	97,7
	Экономия образовалась по результатам проведения конкурсных процедур

	
	ИТОГО:
	3 078,1
	2 876,0
	93,4
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:
Полномочия сельского поселения в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения определены Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ (редакция от 02.07.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:

,


1,0+1,0
R=   _____2_____х 100%= 107,1%
2 876,0
 3 078,1

где N– количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Александровка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 30.12.2013 №115, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.
На основании достигнутого показателя эффективности реализации муниципальной программы –107,1% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы –100%, признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Для улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Александровка продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Александровка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы в 2026 году.

Глава сельского поселения 
Александровка						                 В.Н.Аверьянова
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Ãîäîâîé îò÷åò î õîäå ðåàëèçàöèè è îöåíêå
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ïðîãðàììû, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)
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2.Öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, èíîé 

ïðîãðàììû, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

:

 

Öåëü

þ

ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû

 

ÿâëÿåòñÿ 

ð

àçâèòèå äîðîæíî

-

òðàíñïîðòíîé 

èíôðàñòðóêòóðû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè 

äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

.
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ìóíèöèïàëüíîé

 

ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ îáåñïå÷èòü çà ñ÷åò 

ðåøåíèÿ ñëåäóþù

èõ

 

çàäà÷:

 

-

 

óâåëè÷åíèå ïðîòÿæåííîñòè, à òàêæå äîñòèæåíèå òðåáóåìîãî òåõíè÷åñêîãî 

ñîñòîÿíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ 

íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðîâêà;

 

-

 

êîíòðîëü êà÷åñòâà ñîäåðæàíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è 

âûïîëíåíèÿ 

ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè òðåáîâàíèé ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ

.

 

 

3.Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû, èíîé ïðîãðàììû, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

:

 

3.1. Êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû, äî

ñòèãíóòûå çà îò÷åòíûé ïåðèîä

.

 

Â 2025

 

ãîäó 

äëÿ îòñûïêè äîðîã ìåñòíîãî 

çíà÷åíèÿ áûë çàêóïëåí ùåáåíü â 

êîëè÷åñòâå 100 òîíí,
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. 

 

Â
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